АДМИНИСТРАЦИИ

КАЗАЧКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2017года № 78-п

с.Казачка

Об утверждении муниципальной программы «О муниципальном дорожном фонде  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу  «О муниципальном дорожном фонде Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»  (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Казачкинского МО                                             Н.А.Агафонов

Утверждена

постановлением главы администрации

Казачкинского муниципального образования

от 14.11.2017 г. № 78-п

Муниципальная Программа

«О муниципальном дорожном фонде  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

2017 год

- Паспорт муниципальной Программы

«О муниципальном дорожном фонде Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «О муниципальном дорожном фонде Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | ст. 33 Устава Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Основной разработчик Программы | Администрация Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района. |
| Цель, задачи программы | Цель Программы: - Содействие экономическому росту Администрации Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, повышения социального уровня жизни населения за счет совершенствования автотранспортной сети, приведение дорог к нормативному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Задачи Программы: - За счет муниципального дорожного фонда Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района, создание благоприятных условий для жизни населения Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области. |
| Срок реализации Программы | 2018 год-2020 год. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области. |
| Объем и источники обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы 2018 г.-2020 г., составляет 3054,0 тыс. рубля, из них: - за счет средств дорожного фонда муниципального образования в 2018г.- 1018,0 тыс. рубля в 2019г.- 1018,0 тыс. рубля в 2020г.- 1018,0 тыс. рубля. |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | - Улучшения качества эксплуатации и содержания автомобильных дорог улично-дорожной сети Казачкинского МО Калининского муниципального района; - Приведение дорог к нормативному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется главой администрации Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Казачкинского муниципального образования расположено в 180 км.  на восток от областного центра г.Саратова.

На территории Казачкинского муниципального образования,  проживает 2321 жителей, большая часть которых регулярно пользуются услугами общественного транспорта (автобусов и газелей) и личным автотранспортом.

Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования  и вне границ населенных пунктов в границах Калининского муниципального района, находится в непроезжем состоянии. На протяжении многих лет их эксплуатации происходит износ верхнего слоя дорожного покрытия автотранспортом и природно-климатическими факторами.

Из-за несоответствия уровня развития дорожно-транспортной сети и эксплуатационным показателям дорожной сети спросу на автомобильные перевозки, экономике и населению Калининского района наносится значительный материальный ущерб.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автотранспортной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение технического состояния личного автотранспорта, общественного автотранспорта и грузовых автомобилей;

- увеличение времени пребывания в пути к месту работы и отдыха;

- снижение качества, увеличение стоимости услуг и товаров из-за трудности доставки;

- рост количества и уровня ДТП;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей.

Качество дорог- важнейший фактор инвестиционной привлекательности как отдельных муниципальных образований так и района в целом.

- Цели и задачи Программы

Целю Программы является приведение к нормативному состоянию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Казачкинского  муниципального образования и вне границ населенных пунктов, оказывающей существенное воздействие на улучшение инфраструктуры Калининского района в целом, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Что оказывает положительное содействие экономическому росту Казачкинского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области и повышает социальный уровень жизни населения.

Принятие Программы – это содействие экономическому росту Казачкинского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, повышение социального уровня жизни населения за счет совершенствования автотранспортной сети и увеличение объемов работ по доведению автомобильных дорог местного значения к нормативному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что окажет благоприятное воздействие на деятельность предприятий и организаций расположенных как на территории Казачкинского  муниципального образования, на территории  Калининского района, так и на территории Саратовской области.

Задачи Программы:

- За счет муниципального дорожного фонда Калининского  муниципального образования Калининского муниципального района, создание благоприятных условий для жизни населения Калининского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области;

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей автотранспортной сети автомобильных дорог.

Реализация программы планируется в 2018 г.- 2020 г.

- Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы 2018 г.-2020 г., составляет 3054,0 тыс. рубля,

в том числе:

- за счет средств дорожного фонда муниципального образования

в 2018г.- 1018,0 тыс. рубля

в 2019г.- 1018,0 тыс. рубля

в 2020г.- 1018,0 тыс. рубля;

- Финансирование направлений из средств муниципальных дорожных фондов

1) Финансирование расходов связанных с ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) Финансирование расходов связанных с зимним и летним содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях организации и обеспечения  безопасности дорожного движения;

3) Финансирование расходов связанных с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

4) Финансирование расходов на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (во время паводка) и других чрезвычайных ситуаций, связанных с существованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

5) Финансирование расходов связанных с приобретением техники и оборудования, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Казачкинского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области.

При отборе участников размещения муниципального заказа учитывается:

- наличие специальной техники для выполнения специализированных работ;

- квалификация для выполнения обязательств по контрактам;

- опыт работы по выполнению муниципального заказа;

- гарантия качества выполняемых работ и применяемых материалов.

Выполнение мероприятий Программы будет проводится в тесном взаимодействии с организациями других отраслей народного хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры (газопровод, водопроводные и канализационные сети), линий связи и электропередач, транспорта и других.

Приложение к муниципальной программе

«О муниципальном дорожном фонде Казачкинского

муниципального образования  Калининского

муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

О муниципальном дорожном фонде Казачкинского муниципального образования  Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Источник финанси- рования | Всего 2018- 2020 г.г. | Объём финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год план. |
| 1 | Услуги по содержанию дорог: 1)Ремонт автомобильных дорог местного значения; 2) Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог местного значения, в целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения; 3) Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (во время паводка) и других чрезвычайных ситуаций, связанных с существованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 4) Приобретение техники и оборудования, для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных местного значения. | 2018-2020 г. | Администрация Казачкинского МО Калининского МР | Местный Бюджет | 3054,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3054,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 |

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАЧКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная   записка

к проекту постановления

Об утверждении муниципальной программы «О муниципальном дорожном фонде  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «О муниципальном дорожном фонде  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г.»

( далее – проект постановления) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Казачкинского МО от 03.03.2016 года № 18-п « Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Казачкинского МО», № 47-п от 28.06.2017 года « О внесении изменений в постановление № 18-п от 03.03.2016 года « Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Казачкинского муниципального образования»

Основные изменения в муниципальную программу заключаются в следующем:

- В соответствии с пунктом 1 статьи 1 проекта решения о бюджете, предполагаемый к утверждению местного бюджета на 2018 год, иные бюджетные трансферты  в сумме 1018.0 тыс. руб.

- Основной целью муниципальной программой «О муниципальном дорожном фонде  Казачкинского муниципального образования Калининского муниципального района на 2018 г.-2020 г» является  приведение к нормативному состоянию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Казачкинского  муниципального образования и вне границ населенных пунктов, оказывающей существенное воздействие на улучшение инфраструктуры Калининского района в целом, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Что оказывает положительное содействие экономическому росту Казачкинского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области и повышает социальный уровень жизни населения.

Задачами Программы является:

- За счет муниципального дорожного фонда Калининского  муниципального образования Калининского муниципального района, создание благоприятных условий для жизни населения Калининского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области;

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей автотранспортной сети автомобильных дорог.

Реализация программы планируется в 2018 г.- 2020 г.

Глава администрации

Казачкинского МО                                                       Н.А.Агафонов

Марюхина С.Н. 43004